研究生 AI 创新大赛

项目阶段一实施方案

洪析先知

基于早期多时相 SAR 与地形先验的洪涝灾害演化智能预测系统

当前阶段原则 暂不引入降雨等外部气象数据；优先使用 ImpactMesh-Flood 中的多时相 Sentinel-1 SAR、DEM 与洪水标注，先验证“早期观测 → 后续影响”任务是否成立，再决定最终项目名称与模型复杂度。

版本：V0.1（可行性验证阶段）

用途：团队内部实施、阶段验收与后续参赛文档基础

一、方案摘要与当前结论

本阶段的核心目标不是立即训练复杂的“洪灾预测大模型”，而是建立一个可验证、可复现的最小技术闭环：读取并理解多时相 SAR 数据 → 验证时相与标签关系 → 完成洪水分割 baseline → 加入灾前信息和 DEM → 评估多时相与地形先验是否带来稳定增益。只有当数据中能够形成可靠的“早期观测—后期目标”时间关系时，项目才正式进入“洪涝演化预测”阶段。

| 数据核验 | → | 可视化 | → | U-Net 基线 | → | 时相增强 | → | 严重度评估 | → | 预测升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

阶段一成功标准 完成四时相 SAR + DEM + MASK 可视化；确认 MASK 与时相关系；跑通至少一个 U-Net 洪水分割模型；得到 IoU、Dice、Precision、Recall、F1；完成 Event-only、+DEM、+Pre-event 三组对照实验。

二、项目研究问题

2.1 最终希望解决的问题

在洪涝灾害发生后的早期阶段，利用灾前 SAR、首次可用灾中 SAR 与静态地形信息，判断后续可能受到洪水影响的空间范围，并给出“一般、严重、非常严重”三级风险结果。核心价值在于将遥感 AI 从“事后识别”向“早期风险推演”推进。

2.2 当前阶段只解决三个基础问题

ImpactMesh-Flood 的四个时相是否能够支持“早期 → 后期”的训练样本构造？

仅使用 SAR 与 DEM，能否稳定学习洪水空间分布，并证明灾前信息和地形先验有用？

如何从空间洪水预测结果生成可解释、可复现的三级灾害严重度？

重要边界 如果数据标签只对应 event 时刻，而 post-event 已经属于灾后消退阶段，则本阶段不得把结果包装为“未来洪灾预测”。此时先以“多时相 SAR 洪涝智能评估”为项目 baseline，后续再补充真正的未来标签。

三、数据方案：ImpactMesh-Flood

ImpactMesh 是 IBM、DLR 与 ESA Φ-lab 发布的多模态、多时相灾害遥感数据资源。官方数据卡当前说明洪水子集包含 Sentinel-1 SAR、Sentinel-2 光学、Copernicus DEM 与 Copernicus EMS 标注，并提供 pre-month、pre-event、event、post-event 四个时间点。当前阶段仅使用 SAR、DEM 与 MASK，不使用 Sentinel-2。

| 数据项 | 本阶段用途 | 是否必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-month SAR | 辅助了解长期正常状态 | 可选 | 第一版可不输入模型 |
| Pre-event SAR | 灾前基准状态 | 必需 | 与 event 做时相差异学习 |
| Event SAR | 灾害早期/事件期观测 | 必需 | 需结合元数据确认具体时间语义 |
| Post-event SAR | 后期/灾后观测 | 待确认 | 是否可作为未来目标必须先核验 |
| DEM | 地形先验 | 必需 | 帮助模型学习低洼、坡地等空间约束 |
| MASK | 洪水真值 | 必需 | 必须确认其对应时间点与来源 |

3.1 数据下载策略

不要一开始下载完整数据。官方数据卡目前显示仓库总文件规模约 209 GB，并支持按 split 下载。阶段一优先下载 validation split，确认读取、可视化、标签和训练流程后，再选择性扩展到 train/test。

建议 第一轮只需要拿到足以可视化和跑通几十到数百个样本的数据；不要把“下载全量数据”当作开工条件。

四、第一道关卡：时间与标签核验

这是整个选题最重要的技术核验。需要对至少 20 个不同洪灾事件建立时相表，并将图像肉眼可视化。不要只看文件名。

| 事件ID | Pre-month | Pre-event | Event | Post-event | MASK 对应时刻/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

4.1 每个样本必须完成的可视化

| Pre-month | → | Pre-event | → | Event | → | Post-event | → | DEM | → | MASK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SAR 建议分别查看 VV、VH，必要时再生成伪彩色组合。

所有图使用同一空间范围和方向，避免视觉误判。

记录采集日期、事件 ID、图块 ID、MASK 类别含义。

重点观察 event 与 post-event 哪一个更接近最大淹没范围。

若不同事件时间语义不一致，建立可用事件筛选规则，而不是强行统一。

4.2 判定规则

| 核验结果 | 项目动作 | 项目表述 |
| --- | --- | --- |
| A：存在稳定“早期 → 后期”关系 | 进入演化预测任务 | “早期 SAR 驱动的后续洪涝演化预测” |
| B：MASK 只对应 event 当前状态 | 先完成当前洪水分割/评估 | “多时相 SAR 洪涝智能评估” |
| C：不同事件关系差异较大 | 筛选子集，记录筛选标准 | “特定事件子集上的演化风险预测” |

五、模型实施路线

所有模型按“先简单、后增强”的原则推进。每增加一个信息源，都必须通过对照实验确认它确实带来收益。

5.1 V0：单时相 SAR 洪水分割 baseline

| Event VV/VH | → | 标准化 | → | U-Net | → | Flood Mask | → | 指标评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输入：Event SAR 的 VV、VH 两通道。

模型：标准 U-Net，优先保证流程跑通，不追求复杂结构。

输出：逐像素二分类洪水 MASK。

损失函数：BCE + Dice Loss（第一版即可）。

核心指标：IoU、Dice、Precision、Recall、F1；Accuracy 仅作辅助。

5.2 V1：加入 DEM 地形先验

| Event VV/VH | → | DEM | → | 3通道融合 | → | U-Net | → | Flood Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目标不是证明“DEM 一定提高准确率”，而是通过消融实验检验地形先验是否在不同地貌条件下提供稳定增益。若效果不稳定，需要进一步检查 DEM 归一化、空间对齐、地形尺度和模型融合方式。

5.3 V2：加入灾前 SAR

| Pre VV/VH | → | Event VV/VH | → | DEM | → | 时相融合 | → | U-Net/双分支 | → | Flood Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第一版最简单的方法是把 pre-event VV/VH、event VV/VH 与 DEM 直接按通道拼接成 5 通道输入。只有 5 通道 baseline 明确有效后，再升级为 Siamese 双分支编码器或显式差异特征模块。

5.4 V3：仅在标签成立后进入“预测”

| 灾前 SAR | → | 早期 SAR | → | DEM | → | 时空特征融合 | → | 后续 Flood Mask | → | 三级风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V3 的输入不应包含任何目标时刻之后的信息。若 post-event 或其他后期数据被用作输入，就不能再称为未来预测。V3 需要明确预测时间窗或明确“后续阶段”的数据定义。

六、严重度三级分级方案

三级严重度不应由团队主观标注。建议由目标洪水 MASK 自动生成事件级标签，并在训练集上确定阈值。

6.1 推荐计算逻辑

| 模型预测 MASK | → | 图块汇总 | → | 计算淹没面积 | → | 计算影响比例 | → | 分位数阈值 | → | 一般/严重/非常严重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建议使用“洪水影响比例 = 新增淹没有效面积 ÷ 研究区域有效陆地面积”，并在训练集事件级分布上按分位数或其他稳健方法制定三级阈值。验证集和测试集必须固定使用训练集得到的阈值，不能重新计算，以避免数据泄漏。

避免一个常见错误 不要按单个 256×256 或其他尺寸的小图块独立定义“严重程度”。严重度应尽量在同一洪水事件尺度上聚合，否则一个局部严重小图块会被错误解释成整场灾害非常严重。

七、实验设计与验收指标

| 实验 | 输入 | 目的 | IoU | Dice/F1 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Event SAR | 建立最小 baseline | 待测 | 待测 | 能否学习洪水分割 |
| E1 | Event SAR + DEM | 验证地形先验 | 待测 | 待测 | DEM 是否带来增益 |
| E2 | Pre + Event SAR | 验证时相信息 | 待测 | 待测 | 灾前状态是否有帮助 |
| E3 | Pre + Event + DEM | 当前阶段完整模型 | 待测 | 待测 | 是否形成稳定最佳方案 |

7.1 评价指标优先级

IoU：主指标，直接衡量预测洪水区域与真值区域的空间重叠。

Dice / F1：反映区域分割质量，适合类别不平衡任务。

Precision：避免过度把非洪水区域标成洪水。

Recall：避免漏掉实际洪水区域。

Accuracy：仅作为补充，不可作为主结论。

八、具体执行清单

阶段 A：环境与数据读取

建立独立 Python 环境并固定依赖版本。

安装 impactmesh / rasterio / torch / numpy / matplotlib 等基础组件。

下载 validation split 或更小可用子集。

成功读取一条样本的所有 SAR 时相、DEM 和 MASK。

输出数据 shape、dtype、数值范围、缺失值统计。

阶段 B：数据可视化与核验

完成至少 20 个不同事件的六联图。

整理事件级时间表，确认 event / post-event / MASK 语义。

检查 SAR 与 DEM/MASK 是否像素级对齐。

记录异常事件，并建立筛除或修复规则。

阶段 C：Baseline 训练

先在一个很小的数据子集上过拟合，验证模型、loss 与标签方向完全正确。

再使用正常 train/val 划分训练 U-Net。

保存最佳 checkpoint、训练曲线、验证指标与 20 组预测可视化。

固定随机种子和训练配置，保证可复现。

阶段 D：消融与比较

依次完成 E0、E1、E2、E3，不跳步。

每个实验保持训练轮数、数据划分、优化器等条件尽可能一致。

整理指标表与典型案例，重点展示“加 DEM”“加灾前 SAR”后改变了什么。

阶段 E：项目路线决策

若存在可靠早期→后期标签：进入 V3 演化预测。

若不存在：先完成洪涝智能评估版作品，并寻找额外时间序列标签。

只有在 V2/E3 稳定后，才考虑 Transformer、Attention 或基础模型。

九、阶段一最终交付物

| 交付物 | 最低要求 | 后续用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据说明文档 | 时相定义、shape、范围、MASK 语义、可用事件列表 | 正式项目文档的数据章节 |
| 样本六联图 | ≥20 个不同事件 | 作品视频与技术可行性材料 |
| Baseline 模型 | U-Net + 可复现配置 | 建立性能下限 |
| 消融实验表 | 至少 E0-E3 | 证明 SAR 时相和 DEM 的价值 |
| 预测可视化 | ≥20 组典型结果 | 视频核心画面 |
| 严重度生成脚本 | 事件级面积与三级规则 | 后续双任务/应用展示 |
| 路线决策记录 | A/B/C 三种结论之一 | 决定最终题名与第二阶段模型 |

十、风险与应对

| 风险 | 影响 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| MASK 不是后期真值 | 无法直接做未来预测 | 先完成评估 baseline；筛选有时间关系的事件或后续补标签 |
| 不同事件时相间隔差异大 | 预测目标不统一 | 记录实际时间差，分组实验或限定子集 |
| 类别极不平衡 | Accuracy 虚高 | 以 IoU/Dice/F1 为主，使用 Dice/BCE 等损失 |
| DEM 对结果提升不明显 | “地形先验”卖点变弱 | 检查归一化/对齐；做双分支融合；如仍无效则如实降级 |
| 模型直接学习事件地域特征 | 泛化性差 | 尽量按事件划分 train/val/test，避免同一事件泄漏到不同 split |
| 一开始模型过于复杂 | 调试成本高且难定位问题 | 严格按 V0→V1→V2→V3 顺序推进 |

十一、第二阶段升级方向（暂不实施）

只有阶段一完成后再选择以下升级项，避免同时开太多技术分支。

预测任务成立后：引入 Siamese 编码器、显式时相差异特征或 Cross-Attention。

空间范围预测稳定后：增加事件级严重度分类 Head，形成多任务学习。

SAR + DEM 已验证后：再考虑引入降雨、土壤湿度等动态信息。

Baseline 足够可靠后：尝试 TerraMind 等遥感基础模型，并与 U-Net 做公平比较。

参赛展示阶段：开发轻量 Web Demo，展示输入影像、预测洪水范围、事件级严重度与真实标签对比。

十二、参考数据与官方资源

1.  ImpactMesh 官方 GitHub：IBM/ImpactMesh。用于数据加载、训练配置与 TerraTorch 示例。

2.  ImpactMesh-Flood 官方 Hugging Face 数据卡：ibm-esa-geospatial/ImpactMesh-Flood。用于数据下载、时相说明与许可信息。

3.  IBM Research：ImpactMesh 数据集发布说明。用于项目背景与数据集来源核验。

说明：ImpactMesh 数据集仍在持续维护，文件规模、样本数量等可能随版本更新发生变化。正式参赛文档应以最终使用版本的数据卡和本地下载清单为准。

附录：开工后的第一张“完成清单”

□ 已成功读取 1 个完整样本的四时相 SAR、DEM、MASK。

□ 已画出第一张六联图。

□ 已确认至少 20 个事件的采集时间与 MASK 语义。

□ 已确定 A/B/C 路线结论。

□ 已在小数据上过拟合 U-Net，证明代码链路正确。

□ 已得到 E0 baseline 的第一组 IoU/Dice/F1。

□ 已完成 E1、E2、E3 消融实验。

□ 已整理 20 组预测 vs 真值可视化。

□ 已生成事件级洪水影响比例和三级严重度。

□ 已决定是否进入 V3“早期 → 后期”演化预测。